# 竞争性磋商公告

大庆市人民医院专家公寓室外场坪铺装工程的潜在供应商应在黑龙江广业工程管理咨询有限公司获取采购文件，并于 2021年08月10日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、采购概况与采购范围**

1、项目编号：GY2021-CG-020

2、项目名称：大庆市人民医院专家公寓室外场坪铺装工程

3、资金来源及构成： 大庆市人民医院自筹资金，采购预算: 270000.00元，最高限价：270000.00元。供应商响应报价超出最高限价的响应无效。

4、采购内容：大庆市人民医院专家公寓室外场坪铺装工程,主要对专家公寓室外场坪进行抬高重新铺装，拆除原有荷兰砖、重新打基层、打混凝土路面、修缮围栏、更换铁门等。具体工程量详见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 1 | 拆除原有荷兰砖 | M2 | 1000 |
| 2 | 铺基层（15cm厚二灰土1000 M2、15cm厚二灰石1000 M2） | M2 | 1000 |
| 3 | 铺20cm厚C30混凝土地面 | M2 | 1000 |
| 4 | 修缮围栏 | 项 | 1 |
| 5 | 更换5米对开工艺铁门及工艺门柱 | 项 | 1 |

注：供应商需自行踏勘现场，对围栏及铁门工程量充分考虑。

5、采购范围：以上清单所示全部内容

6、工 期： 2021年08月15日至2021年08月31日

7、施工地点：大庆市人民医院院内

8、质量标准：合格

9、本项目采用综合评分法

10、工程结束后需进行审计，最终结算以审计价格为准。

**二、供应商的资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》。

（2）具有有效的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质证书。

（3）具有有效的安全生产许可证。

（4）项目部人员最低要求：项目经理1人，要求具有有效的贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核证书，供应商须提供磋商前连续3个月为本项目项目经理缴纳社保的承诺书，格式自拟，加盖供应商公章；技术负责人1人，具有工程建设类注册执业证或职称证；施工员1人，具有有效的岗位证或工程建设类注册执业证或职称证、质量员1人，具有有效的岗位证或工程建设类注册执业证或职称证；安全员1人，具有安全生产考核合格证。响应文件中需提供项目经理证件，其它项目部人员只需提供项目机构人员配置表，成交后由采购人核定。项目机构成员为本单位在职员工，提供项目机构成员为均为本单位在职员工的承诺提供承诺书，格式自拟，加盖供应商公章，如有退休人员，需在承诺中说明。

（5）供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询网址：信用中国(http://[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))、中国政府采购网：（<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>）（截图时间在公告发布时间后）

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见磋商文件，只有资格审查合格的供应商申请人才有可能被授予合同。

**四、获取采购文件**

1、时间：2021年08月02日至2021年08月06日每日8时00分至17时00分。

2、方式：本项目竞争性磋商文件采取远程网络传输方式获取（供应商无须到现场领。）供应商在规定时间内将《获取采购文件信息登记表》、采购文件缴费凭证的扫描件上传至代理公司邮箱（邮箱：guangye333@sina.com电话：0459-8973336、13804689150）并电话通知代理机构。代理机构将采购文件上传至供应商指定邮箱，供应商自行查阅并下载。

注：供应商购买采购文件时必须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对其采购事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任。

3、采购文件售价：每套售价500元人民币，售后不退。文件费缴纳账户信息：

户名: 李芳

开户行：龙江银行大庆龙凤支行

账号：6235183145900918895

注：本公告附件内容包含“获取采购文件登记表”。供应商按照公告要求自行支付竞争性磋商文件费（付款时请在备注处注明单位名称），支付完成后请将登记表及付款凭证发送至guangye333@sina.com邮箱中，并及时与采购代理机构联系确认（0459-8973336）。

未按上述要求缴纳文件费用，或规定时间内【2021年08月02日至 2021年08月06日每日8时00分至17时00分（法定节假日除外）】未支付文件费用的，不得参与本项目竞争。

**五、响应文件递交**

1、递交时间：2021 年 08月10日 9 时 00 分前（磋商当日）

2、递交地点：请将加密版响应文件电子版（按照采购文件要求加盖印章及签署后转为PDF格式文件，自行压缩加密）发送至guangye333@sina.com邮箱中。逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接受。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、注意事项：本项目竞争性磋商文件发出后，如有变更（如：变更通知、有关问题答复、质疑答复等相关文件），将以邮件形式并电话告知所有参与本项目竞争的供应商，供应商应主动自行查看。采购代理机构在发送至供应商邮箱的更正公告和澄清等与采购项目相关的信息视为已送达各供应商且已为各供应商知悉，请各供应商密切关注。

**八、发布公告的媒介**

本公告在大庆市人民医院网上发布。

**九、联系方式**

1.采购人信息

名 称： 大庆市人民医院

地址：大庆市开发区建设路213号

联系人：贠博

联系方式：15776561116

 2、采购代理机构信息

名 称：黑龙江广业工程管理咨询有限公司

地　址：大庆市高新开发区服务外包园A5三单元五层

联系方式：0459-8973336

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

电　话：0459-8973336